## Slide 1
技術處｜辦公室自動化提案
技術處辦公室自動化
LINE AI方案
結合 LINE API × Gemini AI，打造身份分眾、群聊彙整與語音祕書「小露露」
LINE
今日工作摘要
小露露已完成
語音摘要
開啟 Google Doc
提案人：高千月 系統分析師
2026.07

## Slide 2
群組訊息很多，但工作資訊仍靠人工整理
我們缺的不是更多訊息，而是把訊息轉成任務、紀錄與可追蹤成果的機制
02
01｜訊息散落
重要事項容易被洗掉
決策、承諾與待辦分散在多個群組；隔天回頭搜尋耗時，也容易遺漏。
02｜整理耗時
每日彙整仰賴人工
各項業務窗口(主管, PM, 營業單位如採購等)需重新閱讀大量對話，再整理工作摘要、負責人與截止日。
03｜語音難留存
語音無法快速搜尋
長語音需逐段重聽，內容不易被搜尋、引用、交接或形成正式紀錄。
提案目標：讓 LINE 從溝通工具，升級為工作資訊入口

## Slide 3
一個機器人，完成三項辦公室自動化
先聚焦高頻、重複、可標準化的工作，再逐步擴充情境
03
能力一
員工身份綁定
綁定員工編號、單位與角色，建立可管理的分眾名單，精準推播技術公告與待辦提醒。
能力二
群聊 Daily 彙整
每天解析群組對話，產出工作摘要、重要決策、待追蹤事項、負責人與預計完成日。
能力三｜小露露
語音轉文字與摘要
收到語音後自動轉錄，摘要寫入 Google Doc，將 URL 回傳群組，並納入 Daily 報告。
員工綁定
→
訊息理解
→
文件沉澱
→
追蹤與推播

## Slide 4
身份綁定讓每則推播都找得到正確的人
以最小必要資料建立 LINE User ID 與全聯員工身份的安全對應
04
1
加入官方帳號
LINE User ID
→
2
開啟綁定頁
一次性連結
→
3
公司身份驗證
SSO／OTP
→
4
取得單位／角色
員工主檔 API
→
5
完成分眾標籤
依權限推播
推播範例
全體技術處：重大維護公告 ｜ 商品中台組：上版提醒 ｜ 專案成員：待辦到期通知
治理原則：綁定需可解除、身份需定期同步、推播需保留紀錄，且不得在 LINE 儲存敏感員工資料。

## Slide 5
每天自動把群聊轉成一頁可追蹤的 Daily
AI 協助整理，不取代負責人確認；高風險或不確定內容標示待確認
05
LINE 群對話
Jenny：母表欄位今天確認
Winnie：NN 特流程待對焦
PM：權限新版 7/30 上線
QE：明天下午回歸測試
→
2026/07/22 工作彙整
自動產生
今日進度
• 商品標籤母表欄位已進入確認
• 新版權限管理預計 7/30 上線
待追蹤事項
□ NN 特流程對焦｜Owner：Winnie｜期限：待確認
□ QE 回歸測試｜Owner：QE｜期限：明日下午
需確認
「母表欄位確認」是否代表正式定版？

## Slide 6
小露露把語音變成可搜尋、可引用、可彙整的文件
語音原檔、轉錄文字、摘要與每日報告形成完整資訊鏈
06
1
收到語音
LINE Webhook
→
2
下載暫存
短期加密保存
→
3
語音轉文字
含時間戳記
→
4
Gemini 摘要
重點／待辦／決策
→
5
寫入 Google Doc
建立權限文件
→
6
回傳 URL
群組可立即開啟 (權限控制)
Daily 語音報告
整合當日所有語音摘要，依主題合併重複內容，列出關鍵決策、行動項目、負責人及待確認資訊。
可搜尋
可分享
可追蹤
可交接

## Slide 7
架構採分層設計，AI 只接觸任務所需內容
核心原則：身份、內容、文件與稽核分離管理
07
→
→
→
→
LINE 平台
Webhook／Messaging API
Bot 應用服務
流程控制／排程／權限
AI 服務層
語音辨識／Gemini 摘要
資料與文件
員工對應／Google Doc
管理與稽核
設定／紀錄／告警
✓
員工身份：SSO／OTP 驗證
✓
資料最小化：不將敏感主檔寫入 LINE
✓
權限控管：文件依群組／角色授權
✓
保存政策：語音暫存後自動清除
✓
AI 治理：遮罩敏感資訊、保留來源
✓
稽核追蹤：推播、摘要、異常皆留紀錄

## Slide 8
建議以 12 週 MVP 驗證，再擴大到更多群組
時程與成本需於需求盤點後校準；先從單一試辦群組建立可量測成果
08
第 1–2 週
需求與治理
確認試辦群組、資料範圍、身份來源、文件權限與保存政策
第 3–6 週
身份＋推播 MVP
完成員工綁定、分眾標籤、訊息模板與管理設定
第 7–10 週
群聊＋小露露
完成 Daily 彙整、語音轉錄、Google Doc 與 URL 回傳
第 11–12 週
試辦與成效驗證
調整摘要品質、權限與告警，提出正式上線評估
MVP 驗收指標
身份綁定成功率
Daily 準時產出率
摘要採用／修正率
人工整理時間節省
權限與資安事件數
本次請求決策：同意啟動需求盤點與單一群組 PoC，完成後再提正式開發範圍與預算。